**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**сельского поселения Эльбрус**

**по итогам 2020 года**

**24.06.2020 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Эльбрус по итогам 2020 года………………... | 3 |
| 2. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Эльбрус на 2019-2024 годы»……. | 4 |
| 3. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в сельском поселении Эльбрус на 2020 – 2024 годы» ……………………………………………………………………….. | 6 |
| 4. Муниципальная программа «Программа комплексного развития социальной и инженерной инфраструктуры сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики до 2022 года»……………………………………………………………………... | 6 |
| 5. Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства сельского поселения Эльбрус на 2020-2023 годы»…………………………….. | 8 |
| 6. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении Эльбрус на 2019-2023 годы»……………………………………… | 9 |

**Сведения о реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ сельского поселения Эльбрус по итогам 2020 года**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Эльбрус по итогам 2020 года сформирован на основании отчетов о реализации муниципальных программ сельского поселения в 2020 году.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Эльбрус от 12.04.2019 г. №90«Об утверждении Перечня муниципальных программ сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района КБР на 2019-2021 годы», в 2020 осуществлялась реализация следующих муниципальных программ:

- «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Эльбрус на 2019 – 2024 годы»;

- «Программа комплексного развития социальной и инженерной инфраструктуры сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики до 2022 года»;

- «Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении Эльбрус на 2019-2023 годы».

Вышеуказанные муниципальные программы сельского поселения Эльбрус сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Эльбрус, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Эльбрус от 07.08.2017 г. №201.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2020 году составил 31364,9 тыс. рублей, из которых:

средства федерального бюджета – 22458,1 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета – 131,9 тыс. рублей;

средства бюджета поселения – 8774,9 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2020 году освоено 30263,3 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 21342,4 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета – 123,7 тыс. рублей;

средства бюджета поселения – 8797,2 тыс. рублей

Результаты реализации указанных муниципальных программ сельского поселения Эльбрус по итогам 2020 года, в том числе оценка эффективности их реализации, представлены главе сельского поселения.

Оценка эффективности муниципальных программ сельского поселения Эльбрус проведена на основании информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Эльбрус от 07.08.2017 г. №201 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Эльбрус» и Методических рекомендаций к Порядку.

 **Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****муниципальной программы** | **Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы**  | **Уровень эффективности реализации муниципальной программы** | **Ранг** |
| 1 | «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Эльбрус на 2019 – 2024 годы» | 7,4 | Достаточная эффективность | Второй |
| 2 |  «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в сельском поселении Эльбрус на 2020 – 2024 годы» | 4,95 | Достаточная эффективность | Второй |
| 3 | «Программа комплексного развития социальной и инженерной инфраструктуры сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики до 2022 года» | 0,9 | Низкаяэффективность | Третий |
| 4 | «Развитие коммунального хозяйства сельского поселения Эльбрус на 2020-2023 годы» | 6,0 | Достаточная эффективность | Второй |
| 5 | «Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении Эльбрус на 2019-2023 годы» | 6,0 | Достаточная эффективность | Второй |

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Эльбрус на 2019-2024 годы»**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Эльбрус на 2019-2024 годы» была утверждена 12.04.2019 г. Решением №1 41 сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус, от 27.12.2019 года Решением №3 51 сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус внесены изменения.

Ответственный исполнитель – Администрация сельского поселения Эльбрус.

На реализацию муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в сумме 12817,1 тыс. руб., из них в 2019 году - 1632,7 тыс. рублей, в 2020 году – 3255,1 тыс. рублей.

***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Эльбрус на 2019-2024 годы»***

В целях создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, формирования системы комплексного благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования, направленной на улучшение качества жизни жителей сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Эльбрус на 2019-2024 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденной Решением №1 41 сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 12.04.2019 г., ответственным исполнителем реализован комплекс мероприятий, в результате которых в 2020 году проведено общественное обсуждение по благоустройству дворовой территории сельского поселения (в результате общественного обсуждения первоочередной для проведения программных мероприятий признаны дворовые территории, расположенные по адресу: с. Эльбрус, ул. Гагиш, дом №1, дом №2, дом №3, дом №6, дом №7), программные мероприятия по выбранным территориям проведены в соответствии с дизайн-проектами.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы в отчетном периоде решались следующие задачи:

 - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории сельского поселения;

 - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения;

 - обеспечение сохранности существующих объектов благоустройства;

 - создание комфортных условий проживания;

 - воспитание у жителей сельского поселения бережного отношения к окружающей среде.

Реализация муниципальной программы в отчетном году позволила достигнуть запланированных целей муниципальной программы – благоустроены дворовые территории многоквартирных домов по адресу: с. Эльбрус, ул. Гагиш, дом №1, дом №2, дом №3, дом №6, дом №7.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Эльбрус на 2019-2024 годы»***

Муниципальной программой предусмотрено 4 показателя, по 2 из которых достигнуты плановые значения, по 1 показателю значение отсутствует, в связи с реализацией мероприятий в 2023 году, по 1 показателю установить значение не представляется возможным в связи с отсутствием данных по проведенным субботникам.

Показатель 1. «Доля дворовых проездов, в отношении которых проведен ремонт к общей площади дворовых проездов», плановое значение 5,5 процента, фактическое значение в 2020 году достигнуто значения - 28 процентов.

Показатель 2. «Доля освещенных дворовых территорий МКД, в отношении которых проведен ремонт к общей площади всех дворовых территорий МКД поселения», плановое значение 85 процентов достигнуто.

Показатель 3. «Доля благоустроенных общественных территорий сельского поселения к общей площади общественных территорий, включенных в программу», мероприятия по благоустройству общественных территорий запланированы на 2021 год.

Показатель 4. «Доля жителей сельского поселения, принимающих участие в выполнении минимального и дополнительного перечня работ в проведении мероприятий по благоустройству территории поселения, в общей численности жителей поселения», плановое значение 4,5 процентов, в связи с отсутствием оперативных отчетных данных, фактическое значение не установлено (по количеству участвующих на субботниках фактическое значение — 6 процентов).

***Сведения о выполнении расходных обязательств сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Эльбрус на 2019-2024 годы»***

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус «О бюджете сельского поселения Эльбрус Эльбрусского района КБР на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

**Муниципальная программа**

**«Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в сельском поселении Эльбрус на 2020 – 2024 годы»**

 Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы в основном достигнуты. По результатам проведенной оценки значение эффективности реализации муниципальной программы составило 4,95 баллов, что означает достаточный уровень эффективностиреализации муниципальной программы. Организационные, технические и технологические мероприятия, запланированные в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности выполнены на 80% (5/4). Мероприятия по экономии природного газа и электрической энергии выполнены на 88% (7/8).

 Программа реализуется в один этап.

 Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

**Муниципальная программа «Программа комплексного развития социальной и инженерной инфраструктуры сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики до 2022 года»**

 Муниципальная программа «Программа комплексного развития социальной и инженерной инфраструктуры сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики до 2022 года» утверждена 27.06.2018 г. Решением 27 сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус №1.

 Ответственный исполнитель – Администрация сельского поселения Эльбрус.

 Программа реализуется в один этап – в период 2018-2022 годы.

 На реализацию муниципальной программы «Программа комплексного развития социальной и инженерной инфраструктуры сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики до 2022 года» было предусмотрено финансирование в объеме – 10150,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 0 руб., средства республиканского бюджета - 9500,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 650,0 тыс. руб., фактические расходы на подготовку проектно-сметной документации осуществлены в 2018 году в сумме 381,0 тыс. руб., в 2019 году – 10,0 тыс. руб. на проведение государственной экспертизы проекта из местного бюджета.

***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы***

***«Программа комплексного развития социальной и инженерной инфраструктуры сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики до 2022 года»***

 Администрация сельского поселения Эльбрус является ответственным исполнителем муниципальной программы «Программа комплексного развития социальной и инженерной инфраструктуры сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики до 2022 года» (далее – муниципальная программа).

 Муниципальная программа утверждена Решением 27 сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 21.12.2017 №1.

 В целях повышения уровня жизни населения муниципального образования, создания комфортных и безопасных условий проживания, в рамках реализации муниципальной программы планировалось достижение следующих результатов:

 - ввод в эксплуатацию объекта социальной сферы – фельдшерско-акушерского пункта;

 - ввод в действие объекта инженерной инфраструктуры – 1,5 км водопроводных сетей.

 Результаты не достигнуты в связи с отсутствием межбюджетных трансфертов из федерального и республиканского бюджетов.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых***

***показателей муниципальной программы «Программа комплексного развития социальной и инженерной инфраструктуры сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики до 2022 года»***

 Для успешной реализации муниципальной программы запланировано достижение четырех показателей.

 Показатель1. Ввод в эксплуатацию объекта - фельдшерско-акушерского пункта.

 Показатель2. Увеличение численности сельского населения на территории муниципального образования, обеспеченного услугами ФАПа.

 Показатель3. Ввод в действие объекта инженерной инфраструктуры ( l,5 км водопроводных сетей).

 Показатель4. Увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой на 100 %.

 Показатели 1,2 не достигли плановых значений из-за отсутствия федерального и республиканского финансирования.

 По показателям 3,4 достигнуты положительные значения в результате не программных мероприятий и рационального использования существующей материально-технической базы (уровень обеспеченности населения питьевой водой достигнут показателя - 100 %).

***Сведения о выполнении расходных обязательств сельского***

***поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Программа комплексного развития социальной и инженерной инфраструктуры сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики до 2022 года»***

 Основные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, были запланированы к реализации с учетом финансового обеспечения из средств республиканского бюджета. На реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году межбюджетных трансфертов не поступало.

 Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

**Муниципальная программа**

**«Развитие коммунального хозяйства сельского поселения Эльбрус на 2020-2023 годы»**

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства сельского поселения Эльбрус на 2020-2023 годы» выполнены мероприятия, обеспечивающие устойчивое водоснабжение сельского поселения и контроль за качеством питьевой воды в муниципальном образовании. Освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 99 процентов от планового объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2020 году. На реализацию муниципальной программы в 2020 году фактические расходы составили 24829,41 тыс. рублей.

 Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств совокупных бюджетов: федерального бюджета, республиканского бюджета и местного бюджета. Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения - при плановых назначениях 18 276 103,10 рублей исполнены в полном объеме. По разделу «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 99% или 24 829 407,97 рублей, в том числе средства направлены в качестве субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг МУП ЖКХ «Эльбрус», а также на реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий».

 Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых***

***показателей муниципальной программы***

 Целевыми показателями программы являются:

 - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

 - улучшение качества воды;

 - снижение количества аварийных ситуаций на тепловых, водопроводных и канализационных сетях;

 - сокращение времени устранения аварий на объектах коммунальной инфраструктуры;

 - снижение количества жалоб и претензий по услугам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

 Мероприятия в рамках данной программы проводятсяв соответствии с нормативными требованиями: ремонт и реконструкция водопроводных сетей, скважин, насосов, энергосберегающие мероприятия, проведение производственного контроля за качеством воды централизованного водоснабжения, проведение производственного контроля за качеством воды нецентрализованного водоснабжения, ремонт и реконструкция канализационных сетей, промывка, пробивка, откачка канализационной сети, ремонт колодцев, подготовка котельной и тепловых сетей к осенне-зимнему периоду.

**Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении Эльбрус на 2019-2023 годы»**

 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении Эльбрус на 2019-2023 годы» была утверждена 22.04.2019 г. постановлением администрации сельского поселения Эльбрус № 96. Ответственный исполнитель – Администрация сельского поселения Эльбрус. Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы: «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в сельском поселении Эльбрус на 2019 – 2023 годы»; «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в сельском поселении Эльбрус на 2019 – 2023 годы». На реализацию муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении Эльбрус на 2019-2023 годы» в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме – 1921,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 1556,4 тыс. рублей.

***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении Эльбрус на 2019-2023 годы»***

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы сельского поселения, повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении Эльбрус на 2019-2023 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением администрации сельского поселения от 22.04.2019 г. №96, ответственным исполнителем в 2020 году реализован комплекс мероприятий.

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Эльбрус и повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Эльбрус в отчетном периоде решались следующие задачи:

- обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения;

- сокращение дорожно-транспортного травматизма.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; подсыпка дорог; ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог);

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения;

- установлены недостающие дорожные знаки, установлены «искусственные неровности», нанесена разметка.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении Эльбрус на 2019-2023 годы»***

Муниципальной программой предусмотрено достижение трех показателей.

Показатель 1. Содержание всей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 3. Снижение дорожно-транспортного травматизма, плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

***Сведения о выполнении расходных обязательств «Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении Эльбрус на 2019-2023 годы»***

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус «О бюджете сельского поселения Эльбрус Эльбрусского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2020 году составил 1921,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 1556,4 тыс. рублей (81 процент).

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с проектно-сметной документацией, и муниципальными контрактами.

В рамках реализации основных мероприятий программы выполнены следующие работы:

- по зимнему содержанию дорог общего пользования: механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов;

- ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог, ямочный ремонт, восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- составлена сметная документация.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Главный специалист (экономист) Е. С. Джаппуева